ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНАЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | п. Уруп | № |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы» |  |

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Урупского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы год».
2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на информационном стенде Администрации Урупского сельского поселения по адресу: ул. Первомайская, 37 и разместить на официальном интернет-сайте Урупского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрацииУрупского сельского поселения | О.В. Маслакова |

Приложение

к постановлению администрации Урупского сельского поселения

от №

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018-2022 ГОДЫ»**

1. **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018-2022 ГОДЫ»**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы» |
| Основание для разработки программы | - Гражданский кодекс Российской Федерации;- Бюджетный кодекс Российской Федерации;- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;* Приоритетный проект «ЖКХ и городская среда»;
* Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
* Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»
 |
| Заказчик муниципальной про-граммы | Администрация Урупского сельского поселения |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Урупского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Урупского сельского поселения |

|  |  |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Урупского сельского поселенияПодрядные организации, определяемые в соот- ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку- пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу- дарственных и муниципальных нужд» Собственники помещений в многоквартирныхдомах |
| Подпрограммы Программы, в томчисле федеральные целевые программы | Приоритетный проект Российской Федерации«Формирование комфортной городской среды», направление «ЖКХ и городская среда» |
| Цели Программы | - Повышение уровня благоустройства территорий Урупского сельского поселения, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения;- Создание условий для вовлечения населения в формирование и поддержание высокого качества городской среды;- Развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения. |
| Задачи Программы | - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий Урупского сельского поселения;- Повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;- Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;- Недопущение ухудшения санитарного состояния территорий поселения;- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Урупского сельского поселения;- Исполнение условий Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году;-Доля благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий в общем количестве таких территорий, предусмотренных к благоустройству в отчетном году; |
| Сроки и этапы реализацииПрограммы | 2018-2022 годыБез разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общая сумма затрат на 2018-2022 годы составит 21 980,923 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Наиболее значимые социально-экономические результаты программы:- улучшение условий проживания, повышение комфортности городской среды;- комплексное благоустройство придомовых территорий;- благоустройство территорий общего пользования, обеспечение их функционального преобразования с учетом современных тенденций и требований;- строительство тротуаров, организация освещения, обустройство дворовых территорий, озеленение и организация уборки мусора на территориях;- реконструкция систем наружного освещения и инженерной инфраструктуры;- повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Программы. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Урупского сельского поселения. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

**НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА**

Сложившуюся градостроительную ситуацию и общее состояние сферы благоустройства в поселке Уруп за последние годы можно охарактеризовать как неблагоприятную. На территории поселка Уруп располагаются 9 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, ремонт дворовых дорог и проездов проводился в недостаточном объеме. Асфальтобетонное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ, что создает опасность передвижения по ним. Также серьезную озабоченность вызывает санитарное содержание дворовых территорий, освещение улиц поселка, ненадлежащие состояние наиболее интенсивно используемых территорий горожанами: территорий жилой застройки, общественных пространств, многофункциональных территорий, дворовых пространств, а также состояние сетей инженерной инфраструктуры.

Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях многоэтажных жилых домов. В связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда поселка с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных и финансовых средств. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства муниципального образования.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов на территории поселка, отдельные домовладения и их придомовые территории не ухожены, неудовлетворительное состояние имеют многие существующие участки зеленых насаждений территорий общего пользования, недостаточно обустроены дворовые территории, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями общественных территорий: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и реализации данной Программы.

В результате реализации Программы согласованные действия Правитель- ства Карачаево-Черкесской Республики, Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, Администрации Урупского сельского поселения и организаций, занимающихся благоустройством, позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей поселка Уруп.

# ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решить следующие задачи:

**Задача 1**. Формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

**Задача 2**. Повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка.

**Задача 3.** Недопущение ухудшения санитарного состояния территорий поселения.

**Задача 4**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**Задача 5.** Исполнение условий Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для решения этих задач предлагается выполнить работы по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях финансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год, утвержденными приложением 5 к государственной программе «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» (постановление Правительства КЧР от 09.02.2017 № 16 (в редакции постановления Правительства КЧР от 15.03.2017 № 71) утверждены:

# - минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка урн;

# - дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

* + озеленение дворовых и прилежащих территорий;
	+ обустройство детских площадок;
	+ обустройство спортивных площадок;
	+ обустройство автомобильных парковок;
	+ иные виды работ.

Перед началом работ по комплексному благоустройству дворовой территории многоквартирного дома или общественной территории общего пользования разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, без выделения этапов, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения поселка Уруп.

Для достижения цели подпрограммы и выполнения поставленных задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена:

* в приложении № 2 к настоящей программе «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Урупского сельского поселения на 2017 год»;
* приложении № 3 «Перечень видов работ (минимальный и дополнительный), подлежащих к выполнению на дворовых территориях»;
* приложении № 4 «Перечень работ, планируемых к выполнению на наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования»

# ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Карачаево-Черкесской Республики определен в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23 декабря 2016 года № 92-РЗ «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 21 980,923 тыс. руб. из них.

# МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий Программы (приложение № 2) осуществляет администрация Урупского сельского поселения путем проведения анкетирования, опросов населения, интервьюирования, общественных слушаний с заинтересованными гражданами и организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Урупского района. Средства на реализацию указанных мероприятий не предусмотрены.

В рамках реализации мероприятий Программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц и жителей многоквартирных домов поселка Уруп. Перечень мероприятий представлен в приложении №2 к Программе. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведено в приложении №3 к Программе

Заказчик Программы:

* отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их выполнение;
* обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий;
* подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;
* представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

* несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;
* обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по

подготовке и реализации программных мероприятий;

* представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

# ФОРМЫ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ

**ТЕРРИТОРИЙ В 2017 ГОДУ**

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает участие заинтересованных лиц.

Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах и собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий может осуществляться следующими видами работ:

1. подготовка дворовой территории к началу работ – уборка мусора, земляные работы, снятие старого оборудования;
2. покраска оборудования и малых архитектурных форм;
3. озеленение территории – посадка деревьев, устройство цветников;
4. обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для её работников.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программой не предусматривается.

# ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится администрацией Урупского сельского поселения по итогам ее исполнения
за 2017 год. Администрация Урупского сельского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель (администрация Урупского сельского поселения) предоставляет отчет о выполненных мероприятиях программы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

* провести ремонт 9 ед. дворовых территорий многоквартирных домов, общей площадью 8 679,82 кв. м.;
* провести ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги, образующей проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным жилым домам п. Уруп – 1 ед., общей площадью 1 390 кв. м.;
* провести ремонт 2 ед. наиболее посещаемых муниципальной территорий общего пользования, площадью 2 086 кв. м.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

* повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения;
* обеспечение комфортности проживания жителей поселения, в том числе и маломобильных групп населения;
* повышение социальной и экономической привлекательности Урупского сельского поселения.

Заместитель Главы местной администрации

Урупского сельского поселения Л.В. Галушкина

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы»

Целевые показатели и индикаторы программы

«Формирование современной городской среды на территории Урупского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022 годы (1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году | Единиц | 9 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году | % | 100% |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в отчетном году | Единиц | 2 |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорийобщего пользования | Га | 0,2 |
| 5 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в отчетном году | % | 100% |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы»

Перечень программных мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнительмуниципальной программы | Участникимуниципальной программы | Объем финансирования 2018-2022 годы, тыс. рублей |
| **всего** | В том числе: |
| Субсидия из республиканского бюд- жета КЧР местным бюджетам в целях финансирования муниципальных программ формирования современ-ной городской среды | местныйбюджет |
| Всего: | В том числе за счет: |
| феде- рального бюджета | республи- канского бюджета |
|  | **Всего****по программе, в том числе:** | **администрация Урупского сельского** **поселения** | **администрация Урупского сельского поселения** | **21 980 923** | **0** | **21 980 923** | **0** | **0** |
|  | **На выполнение мероприя- тий по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемой му- ниципальной территории общего пользования, из****них:** |  |  | **21 980 923** | **0** | **21 980 923** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Мероприятия по благо- устройству дворовых тер- риторий,****в том числе:** |  |  | **8 636 431** | **0** | **8 636 431** | **0** | **0** |
| 1.1 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов п. Уруп по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Первомайская, 46 |  |  | 444 896 | 0 | 444 896 | 0 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 44 |  |  | 444 896 | 0 | 444 896 | 0 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 42 |  |  | 444 896 | 0 | 444 896 | 0 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 41 |  |  | 251 871 | 0 | 251 871 | 0 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 40 |  |  | 648 339 | 0 | 648 339 | 0 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 39 |  |  | 251 871 | 0 | 251 871 | 0 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 35 |  |  | 509 069 | 0 | 509 069 | 0 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 37 |  |  | 5 131 522 | 0 | 5 131 522 | 0 | 0 |
|  | Ул. Красная, 26 |  |  | 509 069 | 0 | 509 069 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог, образу- ющих проезд к территориям, прилегающим к многоквар- тирным жилым домам п. Уруп по адресу: ул. Первомайская, 40, 42, 44, 46 |  |  | 1 284 688 | 0 | 1 284 688 | 0 | 0 |
| **2.** | **Реализация мероприятий по ремонту наиболее посе- щаемых муниципальных территорий общего пользо- вания (площадь перед ДК п. Уруп, многофункциональная спортивная площадка)** |  |  | **11 540 760** | **0** | **11 540 760** | **0** | **0** |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации |  |  | 442 444 | 0 | 442 444 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение проверки досто- верности сметной стоимости по объектам, включенным вмероприятия программы |  |  | 76 600 | 0 | 0 | 0 | 76 600 |
| 5. | Принятие Муниципальным образованием Правил благо- устройства территории посе- ления, соответствующих фе- деральным методическим ре-комендациям |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Урупского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

# Перечень видов работ (минимальный и дополнительный), планируемых к выполнению на дворовых территориях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адресмногоквартирного дома | Минимальныйперечень работ | Дополнительныйперечень работ |
| 1. | ул. Первомайская, 46 | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов)
 |
| 2. | ул. Первомайская, 44 | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов)
 |
| 3. | ул. Первомайская, 42 | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов)
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | ул. Первомайская, 41 | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов)
 |
| 5. | ул. Первомайская, 40 | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* установка детской игровой площадки «Джунгли» - 1 шт;
* установка спортивных изделий – 1 шт;
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов).
 |
| 6. | ул. Первомайская, 39 | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов)
 |
| 7. | ул. Первомайская, 35 | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов)
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | ул. Первомайская, 37 | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* Реконструкция уличной лестницы;
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов)
 |
| 9. | ул. Красная, 26  | * Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой тер- ритории, с заменой бортовых камней, регулированием вы- соты существующих колод- цев;
* асфальтирование дорожек на клумбах;
* установка скамьи на металлических опорах

– 2 шт;* установка урн – 2 шт.
 | * Работы по озеленению дво- ровой территории (разбивка клумбы);
* иные виды работ (огражде- ние придомовых газонов)
 |

**Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ,наименование МАФ | Визуализация(пример) | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| 1. | Устройство асфальтобе- тонного покрытия придо- мовой территории |  | 1000 м. кв. | 350221 |
| 2. | Установка бортовых кам- ней |  | 100 м бор- тового кам- ня | 33121 |
| 3. | Камни бортовые БР 100\*20\*8 |  | 1 шт. | 167,08 |
| 4. | Устройство выравниваю- щего слоя из асфальтобе- тонной смети с применени- ем укладчиков асфальтобе- тона |  | 100 т | 385987 |
| 5. | Устройство асфальтобе- тонного покрытия дорожек и тротуаров однослойных |  | 100 м. кв. покрытия | 26766 |
| 6. | Скамья на металлических опорах L =2 м |  | 1 шт. | 10703 |
| 7. | Металлическая урна опрокидывающаяся |  | 1 шт. | 4 492 |
| 8. | Детская игровая площадка «Джунгли» |  | 1 комплект | 116 124 |
| 9. | Спортивное изделие |  | 1 комплект | 114 025 |
| 10. | Ограждение парковое де- коративное |  | 1 секция | 1900 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы»

# Перечень работ, планируемых к выполнению на наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Минимальныйперечень работ | Дополнительныйперечень работ |
| 1. | Площадь перед Домом Культуры и прилегающая к ней территория | * Ремонт асфальтобетонного покрытия территории, с заменой бортовых камней, регулированием высоты существующих колодцев;
* установка скамьи на металлических опорах

– 8 шт;* установка урн – 8 шт.
 | * установка детской игровой площадки «Джунгли» - 1 шт;
* установка спортивных изделий – 1 шт;
* иные виды работ (огражде- ние газонов)
 |
| 2. | Многофункциональная площадка | * Устройство спортивного покрытия из резиновой крошки;
* Устройство наружного освещения;
* Установка навеса;
* установка стадионных сидений на металлических опорах

– 40 шт; | * установка спортивных изделий;
* иные виды работ (огражде- ние площадки)
 |

**Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства общественных территорий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Визуализация (пример) | Цена изделия, (руб./ед.) |
| Многофункциональная площадка |  | 8 547 021 |