РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРУПСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018 г.                                       с. Уруп                                                 №  01

Об  утверждении  паспорта  благоустройства

территории  Урупского

сельского  поселения  на  2018 год

В  целях  обеспечения  реализации  Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Паспорт  благоустройства  территории  Урупского сельского  поселения  на  2018  год  согласно  приложению.

2. Данное  постановление  обнародовать  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Урупского  сельского  поселения www.urupsp.ru.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации

Урупского  сельского  поселения                                    О.В. Маслакова

Приложение  к

Постановлению администрации

Урупского СП

от  12.02.2018 г.  № 01

ПАСПОРТ

благоустройства  территории

Урупского сельского  поселения

Урупского муниципального  района

Урупское сельское  поселение  расположено в юго-западной части Урупского района. Его площадь составляет 278,2 тыс.га. На юге граница Урупского района проходит по государственной границе Российской Федерации с республикой Грузия по отрогам Кавказского хребта.

С юго-западной, от границы с республикой Грузия (Главный Кавказский хребет, гора Ацгора) граница проходит по административной границе Урупского района КЧР и Краснодарского края по естественным урочищам: (хребты, скалы, балки, ручьи) до межевых знаков границы. Далее на западе и севере граница проходит по административной границе Урупского района с землями Краснодарского края.

На восток, до границы с Зеленчукским районом.

На территории Урупского района протекают две большие реки: Большая Лаба и Уруп, где сосредоточены основные населенные пункты.

Наиболее освоенной и обжитой является северная часть Урупского района.

Южная часть наименее освоена, т.к. представляет собой труднодоступный высокогорный район.

Урупское муниципальное образование  расположено в восточной части Урупского района КЧР.

Центром муниципального образования является село Уруп.

Село расположено на слиянии рек Маньша и Власенчиха с рекой Уруп.

Село Уруп образовано в 1912 году переселенцами - скотоводами.

Село Уруп находится в 14 км. от районного центра станицы Преградная.

Других населенных пунктов в муниципальном образовании не имеется.

На  территории  Урупского  сельского  поселения  проживает  1542 человек, в  том  числе:

- моложе  трудоспособного               -  262 чел.

- трудоспособные                               -  921 чел

- старше  трудоспособного                -  351 чел

На территории Урупского СП функционируют следующие предприятия и учреждения культуры, образования, здравоохранения: подразделения ЗАО «Урупский ГОК», ВГСЧ, две частные пилорамы и паркетный цех, три магазина смешанной торговли, школа,  детский сад «Солнышко», амбулатория, почта, Дом культуры, библиотека,  коммунальные участки - «Теплокомунэнерго» и «Водоканала», администрация Урупского сельского поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ

общих  мероприятий  благоустройства  территории  Урупского  сельского  поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Виды запланированных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |
|  | Установка уличных светильников Ул. Красная, ул. Первомайская | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | 3 кварталы 2018 г. | Установка 10 светильников уличного освещения |
| 2. | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
|  | Обрезка деревьев | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель-май 2018 г. | Спиливание сухостойных, аварийно – опасных деревьев |
|  | Обустройство мест захоронения Урупского сельского поселения | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | Апрель-октябрь 2018 г. | - уборка территории; - завоз земли, песочно-гравийной смеси; - скашивание травы на территории кладбища. |
|  | Скашивание травы на территории сельского поселения. | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | Апрель-октябрь 2018 г. | - скашивание травы на общественно-значимых территориях; -придомовых территорий МКД: - обочины трассы Медногорский – Горный, в границах поселения. |
|  | Вывоз мусора с территории сельского поселения | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, ООО «Урупское ЖКХ» | постоянно |  |
|  | Сбор мусора на территории сельского поселения, (проведение субботников с привлечением жителей поселения, организаций, расположенных на территории поселения) | Администрация Урупского сельского поселения, заместитель главы администрации Л.В. Галушкина, население | Постоянно - санитарный день – каждая пятница | - 21 апреля всероссийский субботник; - 30 августа субботник; - 26 октября субботник; |
|  | Покраска качелей, лавочек на детской площадке, дворовые территории, Дом культуры | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель-май 2018 г., октябрь 2018 г. | - приобретение краски, досок. |
|  | Установка новых элементов деткой площадки | Администрация Урупского сельского поселения глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель – июнь 2018 г. | - установка качели, карусели, горки, рукохода на детской площадке |
|  | Установка лавочек, урн для мусора | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель – июнь 2018 г. | Установка лавочек на придомовых территориях - по ул. Красная, 26 – 2 лавочки, 2 урны; -Первомайская, 35 – 4 лавочки, 4 урны; -Первомайская, 37 – 2 лавочки, 3 урны; -Первомайская, 39 – 2 лавочки, 2 урны; -Первомайская, 40,42 – 4 лавочки, 4 урны; -Первомайская, 41 – 2 лавочки, 2 урны; -Первомайская, 44 – 2 лавочки, 2 урны; Общественно-значимая территория Дома культуры – 10 лавочек, 4 урны. |
|  | Установка сушилок для белья | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население МКД | Апрель – июнь 2018 г. | Установка сушилок для белья на придомовых территориях по ул. Первомайская, дома № 35,40,41,42,44; - 5 штук. |
|  | Обустройство клумб, посадка саженцев | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население МКД | Апрель – июль 2018 г. | Обустройство клумб, посадка саженцев -Первомайская, 35; -Первомайская, 40,42; -Первомайская, 41; -Первомайская, 44; Общественно-значимая территория Дома культуры; -приобретение семян цветов, газонной травки; - приобретение саженцев |
|  | Обустройство территорий организаций, расположенных на территории Урупского СП | Администрация Урупского сельского поселения, заместитель главы администрации Л.В. Галушкина, население | Апрель 2018 г. | - субботник 21 апреля 2018 г. - приведение своих фасадов и прилегающих территорий в соответствие с правилами благоустройства. |
| 3. | РЕМОНТ ПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ |
|  | Ремонт автомобильных дорог по ул. Крупской с. Уруп | Администрация Урупского муниципального района | 2018 год | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей — 2301м2 Устройство сливной призмы кюветов-153.4 |
|  | Ремонт автомобильных дорог по пер. Сенной с. Уруп | Администрация Урупского муниципального района | 2018 год | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей — 1200м2 Устройство сливной призмы кюветов-80м3 |

Описание  основных  мероприятий  по  благоустройству  территории

Урупского сельского  поселения.

1. Обустройство площади возле Дома культуры с. Уруп, памятника «Воин»

Центром с. Уруп является площадь возле Дома культуры. Администрацией Урупского сельского поселения планируется приобрести лавочек со спинками и установить на площади. Планируется обустройство клумб возле ДК. Необходимо заасфальтировать площадь возле Дома культуры.

На территории памятнике «Воин» необходимо провести уборку и покраску монумента.

Срок исполнения 2-3 кварталы 2018 г. Ответственные исполнители – глава администрации Урупского СП О.В. Маслакова, директор ДК В.В. Васина.

2.Уличное  освещение

В селе Уруп, планируется установить 10 светильников уличного освещения по ул. Красная, ул. Первомайская.

Планируется  установка  светильников  во втором - четвертом  кварталах    10 штук.  Общая  стоимость  составляет - 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. Ответственный  - глава администрации сельского поселения – О.В. Маслакова.

3. Сбор  мусора  на  территории  сельского  поселения (проведение субботников  с  привлечением  жителей  поселения)

Администрацией  Урупского  сельского  поселения, организуются  субботники   по санитарной  уборке  мусора  на  территории  сельского  поселения, с  привлечением  жителей  сельского  поселения, для  уборки  придомовых  территорий, а  также  организаций  и  предприятий,  расположенных  на  территории  сельского  поселения, для  уборки  общественных  территорий, и  мест  массового  пребывания  людей.

Сбор  мусора  на  территории  сельского  поселения  производится  в  период  проведения  субботников  в  марте - ноябре  месяце, с  привлечением  организаций  и  предприятий,  расположенных  на  территории  сельского  поселения, а также  жителей  сельского  поселения.

Сумма, для приобретения  мусорных  пакетов  для  сбора  мусора, перчаток, резиновых сапог и т.д. составляет – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Ответственный  за  выполнение  работ — заместитель главы   администрации  сельского  поселения  -  Л.В. Галушкина.

4.Обрезка  деревьев

Планируется  проведение  работ  по  обрезке и  спиливанию  сухостойных, аварийно – опасных деревьев, на  территории  Урупского сельского  поселения, которые  могут причинить вред  жизни,  и  здоровью, или  нанести  материальный  ущерб    жителям  поселения.

Планируемое  время   исполнения  работ  -  март - сентябрь  2018 года.  Общая  стоимость  работ  составляет - 40000 (сорок тысяч) рублей. Ответственный  за  выполнение работ -  заместитель главы  Урупского  сельского  поселения  Л.В. Галушкина.

5. Благоустройство детских площадок

Детская площадка, расположенная на территории с. Уруп – район Бахмут.

Необходимо произвести покраску элементов детской площадки. Установить лавочки в количестве 2 штук и урн для сбора мусора в количестве 2 штук.

Детская площадка, расположенная в центре с. Уруп. Необходимо произвести покраску и ремонт имеющихся элементов детской площадки.

Установить новые элементы детской площадки: качели, карусель, горка, рукоход, песочница. Установить лавочки в количестве 4 штук и урны для сбора мусора в количестве 4 штук.

Ориентировочная стоимость работ на детской площадки составляет     100 000 рублей.

Срок выполнения работ 2-3 квартала 2018 года. Ответственный за выполнение работ – глава администрации Урупского сельского поселения О.В. Маслакова.

6. Организация работ на сельском кладбище

Организация работ в местах захоронений включает:

- уборка территории;

- завоз земли, песочно-гравийной смеси;

- скашивание травы на территории кладбища.

Стоимость содержания кладбищ составляет 30 000 рублей. Ответственный за выполнение работ — глава администрации Урупского сельского поселения О.В. Маслакова.

7. Скашивание  травы  на  территории  сельского  поселения

На территории Урупского сельского поселения, будет выполняться плановое скашивание травы по обочинам дорог, на прилегающих территориях к местам массового пребывания людей, на территории кладбища, на придомовых территориях.

Скашивание травы на территории Урупского сельского поселения, будет производиться в  мае – сентябре 2018 года. Стоимость работ составляет 110 000 (сто десять) тысяч рублей.

Ответственный за выполнение работ - глава администрации Урупского сельского  поселения — О.В. Маслакова.

8. Вывоз  мусора  с  территории  сельского  поселения

Производится вывоз  мусора с  территории  сельского  поселения. Общая  стоимость  работ  по  вывозу  мусора  на  2018 год, составляет  30000 (тридцать тысяча) рублей.

Ответственным за  выполнение  работ, является зам. главы администрации  Урупского  сельского  поселения – Л.В. Галушкина.

9. Обустройство придомовых территорий МКД

Администрация Урупского СП планирует провести конкурс на лучшую придомовую территорию МКД с. Уруп.

Администрацией поселения планируется закупить лавочки, стойки для сушки белья, уличные клумбы, урны для мусора, ограждения для клумб, семена цветов, саженцев деревьев. Установка, урн для мусора, лавочек, сушек для белья на придомовых территориях МКД:

- ул. Красная, 26;

- ул. Первомайская, 35;

- ул. Первомайская, 37;

- ул. Первомайская, 39;

- ул. Первомайская, 40,42;

- ул. Первомайская, 41;

- ул. Первомайская, 44;

Планируемая стоимость – 100000 руб.

Срок выполнения работ апрель – июль 2018 года. Ответственным за выполнение работ, является администрация Урупского сельского поселения.

10. Ремонт  поселковых  дорог

На  территории  Урупского сельского поселения, планируется в 2018 году произвести работы по ремонту поселковых дорог.

Ответственным за выполнение работ, является администрация Урупского муниципального района. Срок выполнения работ 2018 год.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕМОНТЕ В 2018 ГОДУ

| № п/п | Наименование объекта | Объемы работ, на которые осуществлялось освоение средств | Сумма необходимых средств (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Крупской с. Уруп | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей — 2301м2 Устройство сливной призмы кюветов-153.4 | 399587 317837 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог по пер. Сенной с. Уруп | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей — 1200м2 Устройство сливной призмы кюветов-80м3 |  |

11. Обустройство придомовых территорий частного сектора с. Уруп.

Администрацией поселения проводится обследование прилегающих территорий к жилым домам частных домовладений центральных улиц – ул. Красная, ул. Первомайская. С собственниками домовладений, у которых покошен, сломан или не покрашен забор, будут проводиться беседы о необходимости благоустройства своих территорий. Срок проведения обследования – апрель 2018 г.

За депутатами Урупского СП закреплена территория, на которой они будут проводить разъяснительные работы с население с. Уруп.

| № п/п | Закрепленная территория | ФИО депутата |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Красная, 4-26 | Брязгин Владимир Николаевич |
| 2 | ул. Красная, 10 ул. Крупской ул. Первомайская, 30, 35, 40, 42 | Белогубов Владимир Александрович |
| 3 | ул. Первомайская, 34, 39, 41, 44, 46 | Аксаненко Сергей Михайлович |
| 4 | пер. Верхний ул. Калинина ул. Первомайская, 3-29, 31 ул. Первомайская, 50, 52, 54, 58 | Анушко Елена Васильевна |
| 5 | ул. Красная, 13-65 ул. Пионерская ул. Шевченко | Ханбекова Рафисе Маннановна |
| 6 | пер. Звонкий ул. Партизанская, 2-52 ул. Садовая пер. Тихий | Осьмакова Людмила Анатольевна |
| 7 | пер. Бахмутский ул. Красная, 69-101 ул. Лесная ул. Партизанская, 54-103 | Яланская Мария Игнатьевна |
| 8 | ул. Мира | Долбыш Любовь Павловна |
| 9 | ул. Советская пер. Медный пер. Торговый | Федосеев Анатолий Викторович |

Необходимо привлечь трактор с ковшом и лопатой, для планировки территорий возле частных домовладений по ул. Первомайская (центр с. Уруп) и проезжей части ул. Красная.

Ответственный исполнитель – заместитель главы администрации Л.В. Галушкина.

12. Обустройство территорий организаций, находящихся на территории с. Уруп

На территории Урупского СП функционируют следующие предприятия и учреждения образования, здравоохранения: ВГСЧ, две частные пилорамы и паркетный цех, три магазина смешанной торговли, школа,  детский сад «Солнышко», амбулатория, почта, Дом культуры, библиотека,  коммунальные участки - «Теплокомунэнерго» и «Водоканала».

Данные предприятия администрацией Урупского СП уведомлены под роспись о проведении субботников. В апреле 2018 года предприятия будут оповещены о необходимости приведения своих фасадов и прилегающих территорий в соответствие с правилами благоустройства.

Ответственный исполнитель – заместитель главы администрации Л.В. Галушкина.

# Text boxes

Вывоз мусора