**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.04.2018 г. с. Уруп № 14

Об утверждении плана основных мероприятий

по проведению в 2018 году на территории Урупского

сельского поселения Года благоустройства

 В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджету субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 г. № 233 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы» администрация Урупского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Провести в 2018 году в Урупском сельском поселении Год благоустройства.

 2.Утвердить план мероприятий по проведению в Урупском сельском поселении в 2018 году Год благоустройства согласно приложению.

 3. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации Урупского сельского поселения www.urupsp.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Урупского сельского поселения О.В. Маслакова

 Приложение к постановлению

 администрации Урупского СП

 от 25.04.2018 г. № 14

**ПЛАН**

Мероприятий по проведению в Урупском сельском поселении в 2018 году Года благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Ответственный****исполнитель** | **Сроки исполнения** | **Виды запланированных работ** |
|  | Установка уличных светильников Ул. Красная, ул. Первомайская  | АдминистрацияУрупскогосельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | 3 кварталы 2018 г. | Установка 10 светильников уличного освещения |
|  | Обрезка деревьев | АдминистрацияУрупскогосельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель-июнь 2018 г. | Спиливание сухостойных, аварийно – опасных деревьев |
|  | Обустройство мест захоронения Урупского сельского поселения | Администрация Урупскогосельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | Апрель-октябрь 2018 г. | - уборка территории;- завоз земли, песочно-гравийной смеси;- скашивание травы на территории кладбища. |
|  | Скашивание травы на территории сельского поселения.  | Администрация Урупскогосельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | Апрель-октябрь 2018 г. | - скашивание травы на общественно-значимых территориях; -придомовых территорий МКД:- обочины трассы Медногорский – Горный, в границах поселения. |
|  | Вывоз мусора с территории сельского поселения | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, ООО «Урупское ЖКХ» | постоянно |  |
|  | Сбор мусора на территории сельского поселения, (проведение субботников с привлечением жителей поселения, организаций, расположенных на территории поселения)  | Администрация Урупскогосельскогопоселения, заместитель главы администрации Л.В. Галушкина, население  | Постоянно- санитарный день – каждая пятница | - 21 апреля всероссийский субботник;- 30 августа субботник;- 26 октября субботник; |
|  | Покраска качелей, лавочек на детской площадке, дворовые территории, Дом культуры | Администрация Урупскогосельскогопоселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель-июнь 2018 г., октябрь 2018 г. | - приобретение краски, досок. |
|  | Установка новых элементов деткой площадки | Администрация Урупскогосельскогопоселения глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель – июнь 2018 г. | - установка качели, карусели, горки, рукохода на детской площадке  |
|  | Установка лавочек, урн для мусора | Администрация Урупскогосельскогопоселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель – июнь 2018 г. | Установка лавочек на придомовых территориях - по ул. Красная, 26 – 2 лавочки, 2 урны; -Первомайская, 35 – 4 лавочки, 4 урны;-Первомайская, 37 – 2 лавочки, 3 урны;-Первомайская, 39 – 2 лавочки, 2 урны;-Первомайская, 40,42 – 4 лавочки, 4 урны;-Первомайская, 41 – 2 лавочки, 2 урны;-Первомайская, 44 – 2 лавочки, 2 урны;Общественно-значимая территория Дома культуры – 10 лавочек, 4 урны. |
|  | Установка сушилок для белья | Администрация Урупскогосельскогопоселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население МКД | Апрель – июнь 2018 г. | Установка сушилок для белья на придомовых территориях по ул. Первомайская, дома № 35,40,41,42,44; - 5 штук. |
|  | Обустройство клумб, посадка саженцев | Администрация Урупскогосельскогопоселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население МКД | Апрель – июль 2018 г.  | Обустройство клумб, посадка саженцев -Первомайская, 35;-Первомайская, 40,42;-Первомайская, 41;-Первомайская, 44;Общественно-значимая территория Дома культуры;-приобретение семян цветов, газонной травки;- приобретение саженцев |
|  | Обустройство территорий организаций, расположенных на территории Урупского СП | Администрация Урупскогосельскогопоселения, заместитель главы администрации Л.В. Галушкина, население | Апрель 2018 г. | - субботник 21 апреля 2018 г. - приведение своих фасадов и прилегающих территорий в соответствие с правилами благоустройства. |
|  | Ремонт автомобильных дорог по ул. Крупской с. Уруп | Администрация Урупского муниципального района | 2018 год | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей — 2301м2Устройство сливной призмы кюветов-153.4 |
|  | Ремонт автомобильных дорог по пер. Сенной с. Уруп | Администрация Урупского муниципального района | 2018 год | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей — 1200м2Устройство сливной призмы кюветов-80м3 |