**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.04.2018 г. с. Уруп № 14

Об утверждении плана основных мероприятий

по проведению в 2018 году на территории Урупского

сельского поселения Года благоустройства

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджету субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 г. № 233 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы» администрация Урупского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести в 2018 году в Урупском сельском поселении Год благоустройства.

2.Утвердить план мероприятий по проведению в Урупском сельском поселении в 2018 году Год благоустройства согласно приложению.

3. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации Урупского сельского поселения www.urupsp.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Урупского сельского поселения О.В. Маслакова

Приложение к постановлению

администрации Урупского СП

от 25.04.2018 г. № 14

**ПЛАН**

Мероприятий по проведению в Урупском сельском поселении в 2018 году Года благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Сроки исполнения** | **Виды запланированных работ** |
|  | Установка уличных светильников  Ул. Красная, ул. Первомайская | Администрация  Урупского  сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | 3 кварталы 2018 г. | Установка 10 светильников уличного освещения |
|  | Обрезка деревьев | Администрация  Урупского  сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель-июнь 2018 г. | Спиливание сухостойных, аварийно – опасных деревьев |
|  | Обустройство мест захоронения Урупского сельского поселения | Администрация Урупского  сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | Апрель-октябрь 2018 г. | - уборка территории;  - завоз земли, песочно-гравийной смеси;  - скашивание травы на территории кладбища. |
|  | Скашивание травы на территории сельского поселения. | Администрация Урупского  сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова | Апрель-октябрь 2018 г. | - скашивание травы на общественно-значимых территориях;  -придомовых территорий МКД:  - обочины трассы Медногорский – Горный, в границах поселения. |
|  | Вывоз мусора с территории сельского поселения | Администрация Урупского сельского поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, ООО «Урупское ЖКХ» | постоянно |  |
|  | Сбор мусора на территории сельского поселения, (проведение субботников с привлечением жителей поселения, организаций, расположенных на территории поселения) | Администрация Урупского  сельского  поселения, заместитель главы администрации Л.В. Галушкина, население | Постоянно  - санитарный день – каждая пятница | - 21 апреля всероссийский субботник;  - 30 августа субботник;  - 26 октября субботник; |
|  | Покраска качелей, лавочек на детской площадке, дворовые территории, Дом культуры | Администрация Урупского  сельского  поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель-июнь 2018 г., октябрь 2018 г. | - приобретение краски, досок. |
|  | Установка новых элементов деткой площадки | Администрация Урупского  сельского  поселения глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель – июнь 2018 г. | - установка качели, карусели, горки, рукохода на детской площадке |
|  | Установка лавочек, урн для мусора | Администрация Урупского  сельского  поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население | Апрель – июнь 2018 г. | Установка лавочек на придомовых территориях  - по ул. Красная, 26 – 2 лавочки, 2 урны;  -Первомайская, 35 – 4 лавочки, 4 урны;  -Первомайская, 37 – 2 лавочки, 3 урны;  -Первомайская, 39 – 2 лавочки, 2 урны;  -Первомайская, 40,42 – 4 лавочки, 4 урны;  -Первомайская, 41 – 2 лавочки, 2 урны;  -Первомайская, 44 – 2 лавочки, 2 урны;  Общественно-значимая территория Дома культуры – 10 лавочек, 4 урны. |
|  | Установка сушилок для белья | Администрация Урупского  сельского  поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население МКД | Апрель – июнь 2018 г. | Установка сушилок для белья на придомовых территориях по ул. Первомайская, дома № 35,40,41,42,44; - 5 штук. |
|  | Обустройство клумб, посадка саженцев | Администрация Урупского  сельского  поселения, глава администрации – О.В. Маслакова, население МКД | Апрель – июль 2018 г. | Обустройство клумб, посадка саженцев  -Первомайская, 35;  -Первомайская, 40,42;  -Первомайская, 41;  -Первомайская, 44;  Общественно-значимая территория Дома культуры;  -приобретение семян цветов, газонной травки;  - приобретение саженцев |
|  | Обустройство территорий организаций, расположенных на территории Урупского СП | Администрация Урупского  сельского  поселения, заместитель главы администрации Л.В. Галушкина, население | Апрель 2018 г. | - субботник 21 апреля 2018 г.  - приведение своих фасадов и прилегающих территорий в соответствие с правилами благоустройства. |
|  | Ремонт автомобильных дорог по ул. Крупской с. Уруп | Администрация Урупского муниципального района | 2018 год | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей — 2301м2  Устройство сливной призмы кюветов-153.4 |
|  | Ремонт автомобильных дорог по пер. Сенной с. Уруп | Администрация Урупского муниципального района | 2018 год | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей — 1200м2  Устройство сливной призмы кюветов-80м3 |